Materiál na rokovanie						Materiál č.: 25/32/2013

32. zasadnutia

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

v VI. volebnom období

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete

32. ülésének beterjesztett anyaga

a VI. választási időszakban

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 517/2010 zo dňa 29. júna 2010

Határozati javaslat  Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2010. évi 517 sz. határozata módosítására

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Beterjeszti:

Vypracoval:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny

Kidolgozta:

Návrh na uznesenie:            Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

mení svoje uznesenie č. 517/2010 zo dňa 29. júna 2010 takto:

“ A/ s c h v a ľ u j e

Varianta č.II (uznanie porušenia a záväzku zaplatenia korekcie) 				a) uznanie porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí           				nenávratného finančného príspevku č. 013/2.3/2005 zo dňa 				04.10.2005

b)  uznanie uplatnenej korekcie vo výške 227 492,48 EUR

c)   uplatnenie nároku na náhradu škody voči Ing. Petrovi 	  				Haneszovi-PROINVEST vo výške 227 492,48 EUR

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e

trvalé upustenie od vymáhania 593 306,83 EUR ako 					pohľadávky štátu voči mestu Dunajská Streda

C/  žiada primátora

vykonať potrebné úkony na zabezpečenie úloh vyplývajúcich 				z bodu A/ a B/ tohto uznesenia ”

jún 2013

2013. június

Dôvodová správa

1. V rokoch 2004/2005 podalo Mesto Dunajská Streda (ďalej len "Mesto") žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom "Rekultivácia skládky odpadov - Dunajská Streda Mliečany" (ďalej len "projekt")  na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "MŽP") v sume 104.720.00,- Sk (3.376.067,18,- Eur).

2. Projekt bol schválený Ministerstvom životného prostredia SR a následne bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku č. 013/2.3/2005 zo dňa 04.10.2005.

3. Projekt bol realizovaný teda vo rokoch 2004-2007, pričom sa jednalo o predfinancovanie, teda finančná kontrola realizovaného projektu sa uskutočňovala priebežne pri realizácii. Stavebné práce boli ukončené do 31.10.2007.

4. Verejné obstarávanie zabezpečovalo Mesto prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (registračné číslo G0907-228-2001) Ing. Peter Hanesz –  PROINVEST na základe mandátnej zmluvy zo dňa 10.02.2005.

5. Po ukončení stavebných prác bolo požiadané o záverečnú platbu. Tá by sa mala uskutočniť na základe žiadosti o platbu č. 9 z 29.09.2008 vo výške oprávnených nákladov 7.214.145, 74,- Sk (239.465,77- Eur), ktoré však  bolo už zo strany MŽP zamietnuté.

6. Dôvodom na toto zamietnutie bola kontrola vykonaná Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") na základe poverenia predsedu Ing. Bélu Angyala, výsledkom ktorého bol Protokol o výsledku kontroly č. 323-6000/8/2008 zo dňa 24.11.2008, pričom v tomto protokole ÚVO  vytýka nesúlad uskutočneného verejného obstarávania s poukazom na patentovú ochranu použitej technológie v súvislosti  s pravidlami týkajúce sa rokovacieho konania bez zverejnenia (§ 66 ods. 1. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní).

7. Na základe tohto protokolu MŽP nielenže zamietlo poslednú platbu, ale súčasne, s poukazom na protokol ÚVO vypočítala korekciu poskytnutej dotácie vo výške 25% z ceny stavebných prác, tj. v celkovej sume 24.727.399,91,- Sk (820.799,31,- Eur).  Pre túto finančnú opravu sa použilo usmernenie COCOF 07/0037/03-SK z 29.11.2007. MŽP oznámilo Mestu túto skutočnosť listom zo dňa 16.03.2009 vo veci "Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a zamietnutie záverečnej žiadosti o platbu".

8. Na základe výsledkov rokovania primátora mesta a zástupcov Ministerstva životného prostredia SR v máji 2013 došlo k predbežnej dohode o upustení od vymáhania pohľadávky štátu voči Mestu Dunajská Streda vo výške 593 306,83 EUR.  Vzhľadom na uvedenú dohodu sa navrhuje zmeniť uznesenie Mestského zastupitestva Dunajská Streda č. 517/2010 zo dňa 29. júna 2010, aby primátor mal oprávnenie  vykonať potrebné úkony s tým súvisiace.

Pôvodné znenie uznesenia:

„Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní návrhu

A/ s c h v a ľ u j e

- Variantu č. II (uznanie porušenia a záväzku zaplatenia 25%-nej korekcie)

- uznať porušenie v súlade s protokolom ÚVO č. č. 323-6000/8/2008 zo dňa 24.11.2008 a listu Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.03.2009;

- uznať uplatnenú korekciu vo výške 820.799,31 Eur;

- sporu uplatniť nárok na náhradu škody voči Ing. Petrovi Haneszovi – PROINVEST v maximálnej výške 25 % korekcie.“